竞争性谈判文件

竞争性谈判项目编号：JSHS采竞[2021]004号

竞争性谈判项目名称：常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程

采购人名称：常州市金坛区直溪镇人民政府

采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司

2021年06月

目录

第一章 竞争性谈判采购公告

第二章 投标人须知

第三章 总 则

第四章 响应文件

第五章 响应文件密封和提交

第六章 投标报价

第七章 开标、评标、定标

第八章 响应文件格式

第九章 评分方法

第十章 合同主要条款

# 常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程

# 竞争性谈判采购公告

项目概况 常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼改造工程采购项目的潜在供应商应在常州市政府采购网获取采购文件，并于2021年06月15日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSHS采竞[2021]004号

2、项目名称：常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：73.5万元。

5、最高限价：734878.23元（人民币柒拾叁万肆仟捌佰柒拾捌元贰角叁分），投标报价超过预算价的作无效报价处理；

6、采购需求：为更好地服务群众，营造规范整洁的办公环境，拟对直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地进行建设。

7、合同履行期限：60 日历天

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,且未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、采购人的其他特定资格要求：

（1）具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；

（2）具有有效期内市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（3）具有有效期内企业安全生产许可证；

（4）项目负责人具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格；

（5）建造师须具有安全生产考核合格证（B证）；

注：严禁转包、转让、挂靠，一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。同时以后不得参加采购人的所有项目投标。

三、获取采购文件

1、时间：即日起至投标文件接收截止。

2、地点：常州市政府采购网（http://zfcg.changzhou.gov.cn/）

3、方式：在线下载，详见本公告附件

4．售价：200元/份，谈判文件售后一概不退。供应商于开标现场递交投标文件的同时以现金支付该项费用，由采购代理机构统一收取并开具收据

四、响应文件提交

截止时间：2021年06月15日15点00分（北京时间）

地点：江苏华溯工程项目管理有限公司三楼开标室（常州市金坛区金胜东路19号）（开标室）

五、开启

时间：2021年06月15日15点00分（北京时间）

地点：江苏华溯工程项目管理有限公司三楼开标室（常州市金坛区金胜东路19号）（开标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1、特别提醒：

（1）所有参与开评标活动的人员应佩戴口罩，做好手部卫生消毒，向场地管理人员出示有效身份证及“苏康码”（或“我的常州”APP健康码） ，配合现场工作人员做好体温检测、扫码核验、信息登记等工作。

（2）除投标供应商法定代表人或其授权代表，其他人员原则上不得进入开评标场所。请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。

（3）对于参与开评标活动的投标供应商，应如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（附件2）相关内容并加盖单位公章。凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能有序进入开评标场所。

（4）代理机构保持会议室每隔两小时通一次风，严格执行疫情防控要求，担负起开评标现场疫情防控责任。

（5）采购活动进行中遇到疫情相关特殊情况，将立即报告同级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部和同级财政各部门。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：常州市金坛区直溪镇人民政府

地址：常州市金坛区直溪镇

联系方式：18961266566

2、采购代理机构信息：

名称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地址：常州市金坛区金胜东路19号

联系方式：0519-82807908

3、项目联系方式：

项目联系人：王晶

电话：18516519391

电子邮箱：1084376463@qq.com

### 报名申请表

项目名称：常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程

项目编号：JSHS采竞[2021]004号

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与本项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站或登记邮箱上下载，本单位会及时关注相关网站及邮箱，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字并盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码（复印件附后）：

公司电话：

接收竞争性谈判文件指定电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需在采购代理机构报名时现场填写。

报名时间：

法人代表人或被授权人签字：

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

竞争性谈判文件在竞争性谈判公告截止日后，统一发至投标单位指定电子

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | □采购人代表 □投标人代表 □评标专家 |  |  |  |  |  |
| 参加： □ 开标 □ 评标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否离开过常州？ □否 □是 |  |  |  |  |  |  |
| 离开常州往 |  |  | 返常日期 |  |  |  |
| 途径（换乘） |  |  | 途径日期 |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否 □是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：常州市金坛区直溪镇人民政府 地址：常州市金坛区直溪镇 联系人：蒋先生 电话：18961266566 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：江苏华溯工程项目管理有限公司 地址：常州市金坛区金胜东路19号 项目经办人：王女士 电话：0519-82807908 |
| 1.3 | 项目名称 | 常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼改造工程项目 |
| 1.4 | 控制价 | 最高限价为734878.23元（人民币柒拾叁万肆仟捌佰柒拾捌元贰角叁分），投标报价超过各标段预算价的作无效报价处理； |
| 1.5 | 交货地点（实施地点） | 金坛区 |
| 1.6 | 招标范围 | 详见竞争性谈判文件 |
| 1.7 | 招标工程特征 | 资格后审 |
| 1.8 | 合同履行期限 | 60日历天 |
| 2.1 | 质量要求 | 合格 |
| 2.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受接受。 |
| 2.3 | 踏勘现场 | 采购人不组织，投标人自行踏勘 ，费用自理。 |
| 2.4 | 投标人的替代方案 | 无 |
| 3.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 招标答疑纪要、澄清、更正、说明等。 |
| 3.2 | 投标人要求澄清招 标文件的截止时间 | 项目不召开标前答疑会，投标人如对竞争性谈判有疑问，须在2021年06月08日17:00前将电子档发送至电子邮箱1084376463@qq.com，同时将书面文件加盖投标人章送至江苏华溯工程项目管理有限公司（常州市金坛区金胜东路19号），逾期不予受理。（注：1、送疑问材料时须携带授权委托书等相关证明材料；2、疑问材料不接受邮寄） |
| 4.1 | 响应文件 | ☑开标前提供纸质投标书 3份。并按以下要求提供： 1、本项目投标书共三份，其中一份正本，两份副本；正本和副本必须分开装订且用封套加以密封 注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求作无效标处理。 |
| 4.2 | 响应文件 封套上写明（格式） | 项目编号：JSHS采竞[2021]004号 项目名称：常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼改造工程项目 采购人名称：常州市金坛区直溪镇人民政府 投标人名称： 在2021年06月15日15点00分前不得开启 |
| 4.3 | 递交响应文件地点 | 江苏华溯工程项目管理有限公司三楼开标室（常州市金坛区金胜东路19号） |
| 4.4 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 5.1 | 投标截止时间 | 2021年06月15日15点00分 |
| 5.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：江苏华溯工程项目管理有限公司三楼开标室（常州市金坛区金胜东路19号） |
| 5.3 | 评标方法及标准 | 最低价中标（第二轮报价即为最终报价）（如出现投标报价相同的，现场抽签确定中标单位） |
| 5.4 | 谈判报价次数 | 本项目采用二轮报价，响应文件的谈判报价作为首轮报价，另外每位投标人还有一次报价机会。报价小于或等于控制价的，为有效报价。投标报价高于控制价的作废标处理，无效的谈判文件不进行评审，也不得成交。后面的报价不得高于前面的报价，否则作废标处理。在满足谈判文件实质性要求，并符合采购需求、质量和服务的前提下，以投标报价最低的谈判投标人作为谈判基准价。 |
| 6.1 | 中标公告 | 定标后，采购人于 3 日内在常州市政府采购网等相关媒体发布中标公告，公告期限 1 个工作日。各有关当事人对中标结果如有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑，逾期将不再受理。 |
| 6.2 | 履约保证金 | 合同价的 10 %，由采购人自行收取； 履约保证金形式：现金或银行履约保函； 履约保证金金额：中标价（扣除暂列金额）的10%； 履约保证金缴纳时间：中标人需在签订施工合同前缴纳（缴纳时备注工程名称）； 履约保证金退还：本工程验收合格后一次性退还（无息）。 招标人指定账户： 收款单位：常州市金坛区直溪镇人民政府； 帐号：8423204222901201000010809； 开户行：江南农商行直溪支行。 |
| 7.需要补充的其他内容 |  |  |
| 7.1 | 类似业绩 | / |
| 7.2 | 资格后审 | 资格后审材料： （1）企业法人营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证； （2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书； （3）投标项目经理注册证书、建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证） （4）委托代理人及项目经理的社会保障机构盖章的养老保险缴纳证明（缴纳时间为2021年3月-2021年5月（其中任意一月均可）； 【凭证包括（其中之一均可）：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证】（原件核查） 注：（1）投标单位须提供上述资格审查资料的原件（单独密封）注意：提供（1）、（3）、（4）项材料的原件，如为二维码原件同样须提供并且密封。 （2）资格审查资料必须按上述顺序提供三套复印件装订成册（所有复印件都需加盖企业公章），装订成册的资料与原件必须分开装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章）后在投标文件提交截止时间前一次性递交，投标文件提交截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，采购代理机构将拒绝其参与投标）。 |
| 7.3 | 本项目代理服务费为中标价的1%，不足1500元按1500元计取；需中标单位在领取合同时一次性付给招标代理单位，投标单位在投标报价时综合考虑。 如法定代表人出席开标会，需持法定代表人身份资格证明原件（除投标书中另外单独手持提供一份）、本人第二代身份证原件及政府采购供应商信用承诺书出席开标会，否则采购人将拒绝其投标； 如委托代理人参加开标会，需持法定代表人授权委托书原件（除投标书中另外单独手持提供一份）、本人第二代身份证原件及政府采购供应商信用承诺书准时参加开标会议，否则采购人将拒绝其投标。 以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，采购人不予受理： 1）未到达开标现场的； 2）未参加投标签到的； 3）身份核验时未能提供身份证明、授权委托书、政府采购供应商信用承诺书等相关材料的。 各投标单位投标时报价不得超过招标控制总价； 关于结算审核费：本工程结算审核的核减率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减率＞8%时，审核费用投标供应商必须承担全部审计费用的一半；核减率＞12%时，该工程所有审计费均由投标供应商承担。上述费用不为累进制 本工程采用增值税一般计税方法计价。 本工程验收标准：合格 |  |

# 第三章   总  则

一、采购项目：

工程量清单中的所有内容。

二、投标人的资格要求：

详见采购公告

三、谈判费用

投标人应自行承担其编制、提交响应文件以及参加招竞争性谈判活动所产生之一切费用。无论竞争性谈判活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和采购代理单位对上述费用不负任何责任。

四、谈判文件

１、谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为谈判文件的组成部分。

２、谈判文件的更正

投标人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，按竞争性谈判文件上的时间要求向采购代理单位提出，如无疑问,视作投标人完全响应谈判文件的条款和要求。采购代理单位作出的澄清或修改将以电子邮件形式发送给所有谈判文件收受人。

谈判文件各项条款最终解释权归常州市金坛区直溪镇人民政府，投标人对采购人提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购代理单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

采购人有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，并通知所有谈判文件收受人。

采购人可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并通知所有谈判文件收受人。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读谈判文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、投标人不得相互串通谈判报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人合法权益。投标人不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

# 第四章 响应文件

六、响应文件组成

一式叁份，一份正本，二份副本。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、响应函；

2、法定代表人资格证明书；

3、授权委托书；

4、开标一览表及投标报价表；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明；

7、企业声明函（如有）

七、投标人应认真检查谈判文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购代理单位索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

1、投标人应准备响应文件的正本1套，副本2套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本和副本必须全部是打印件。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章和投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。

4、谈判报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、谈判保证金

无

# 第五章 响应文件密封和提交

十一、响应文件的密封与标志

1、投标人应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日，加盖投标人公章

3、投标人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十二、响应文件提交，截止时间和地点

投标人须在竞争性谈判采购文件规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给采购代理单位。

投标人在提交响应文件时须提供法定代表人或委托代理人第二代居民身份证原件，未提供的，采购代理单位不接受其响应文件，不予参加谈判和评审。

十三、响应文件的修改和撤回

在投标（提交响应文件）截止时间之前，投标人可以对所提交的投标（响应）文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按招标（采购）文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为投标（响应）文件的组成部分。补充、修改的内容与投标（响应）文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标（提交响应文件）截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标（响应）文件。

# 第六章 谈判报价

十四、谈判报价

1、本工程采用工程量清单综合单价计价。

2、投标报价的编制要求：

①投标人应按照采购文件规定的采购范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、项目措施费、其他项目费和规费、税金。

②采购人反对盲目压价，各投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，并充分考虑到合同实施期间的市场风险和施工组织方案，确定合理的综合单价。投标人的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在进行工程量清单采购的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。结算时按投标综合单价结算；

③投标人的综合单价中应考虑采购文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围时，工程价款不做调整。

④其他项目清单中的暂列金额等项目费均为估算、预测算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。

⑤各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费；水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状；所有子目垃圾外运、运距、垃圾处理费及卫生打扫费均包含在报价内。

十五、谈判报价方式

1、投标人应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务采购投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照谈判文件规定格式填报投分项报价表。

3、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

4、本项目的最高限价为734878.23元，超过预算价的投标报价无效。

5、谈判报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件的谈判报价作为首轮报价，另外每位投标人还有一次报价机会。报价小于或等于控制价的，为有效报价。投标报价高于控制价的作废标处理，无效的谈判文件不进行评审，也不得成交。后面的报价不得高于前面的报价，否则作废标处理。在满足谈判文件实质性要求，并符合采购需求、质量和服务的前提下，以投标报价最低的谈判投标人作为第一中标候选人。

# 第七章  谈判、评审、评定成交

十六、谈判会议时间和地点

详见前附表

十七、评审、评定成交方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的投标人为成交投标人。

对于小微企业提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物的，进行价格扣除：对小型和微型企业产品及服务的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。联合体参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；其他与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》，否则不予价格扣除。

十八、谈判及评审程序

1、成立谈判小组。

2、采购代理单位将于前附表规定的时间和地点举行谈判会议，供应商的法定代表人或其代理人须参加谈判会议。

3、谈判会议由采购代理单位组织并主持，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；对响应文件进行检查，确认是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。

4、经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众宣布响应文件密封性核查结果；

5、供应商法定代表人或代理人在评审结果宣布前，未经同意不得擅自离开采购中心；

6、拆封响应文件；

7、谈判小组检验已开封的竞标文件是否符合谈判文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确；谈判小组依据谈判文件规定进行资格审查、有效性审查；并根据评审办法进行谈判。

十九、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖投标人公章的；

3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人（投标人）公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合谈判文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在谈判报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、投标人的最终谈判报价超出采购预算或者最高限价的；

13、谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

14、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

16、不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

二十、评定成交

评审由依法组建的谈判小组负责。由谈判小组出具书面评审报告，推荐成交候选投标人顺序并确定成交投标人，采购人确认。

二十一、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

二十二、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十三、授予合同，合同条款

1、成交投标人应当在成交公告发出之日起的30日内与采购人签订合同。

2、成交投标人应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。谈判文件、成交投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、成交投标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交投标人互不承担任何责任及损失。如成交投标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、货款支付：

1、工程经镇级验收合格后的当年支付至合同价的40%，镇级验收合格后的次年支付至审定价的70%，镇级验收合格后的再次年结清

2、履约保证金：合同价款的10%，在合同签订之前交至采购人指定账户。工程竣工验收合格后，采购人无息退还其履约保证金。

6、其他

公告网址：http://zfcg.changzhou.gov.cn/

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0829），

（一）接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与投标人或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或投标人透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府采购代理单位组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0829室

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

# 第八章  合同条款及格式

建设工程施工合同

项目名称：直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程

建设单位：常州市金坛区直溪镇人民政府

施工单位：

招标代理单位：江苏华溯工程项目管理有限公司

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目  录

第一部分 合同协议书	19

第二部分 通用合同条款	21

第三部分 专用合同条款	21

1 一般约定	21

2. 发包人	22

3. 承包人	23

4. 监理人	24

5. 工程质量	25

6. 安全文明施工与环境保护	25

7. 工期和进度	25

8. 材料与设备	26

9. 试验与检验	26

10. 变更	26

11. 价格调整	27

12. 合同价格、计量与支付	27

13. 验收和工程试车	28

14. 竣工结算	29

15. 缺陷责任期与保修	29

16. 违约	30

17. 不可抗力	31

18. 保险	31

20. 争议解决	31

21. 补充条款	31
第一部分 合同协议书

发包人(全称)：常州市金坛区直溪镇人民政府

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1．工程名称：常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程

2. 工程地点：直溪镇

3. 工程立项批准文号：  /

4.资金来源： 自筹

5.工程内容： 工程量清单中的所有内容

二、合同工期：计划开工日期： 2021年月日 ，计划竣工日期：2021年月日。 工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：合格  标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写) (￥元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) (￥元)；

(2)暂列金额：

人民币(大写) (￥元)；

2.合同价格形式： 固定综合单价。

3.工程进度款支付：工程经镇级验收合格后的当年支付至合同价的40%，镇级验收合格后的次年支付至审定价的70%，镇级验收合格后的再次年结清

五、项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）投标文件；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在常州市金坛区直溪镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，按直政发【2021】20号文中的相关规定执行。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：　　(公章)                          承包人：　　(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)

地　　址：                              地　　址：

邮政编码： 　                         邮政编码：

电　　话：                              电　　话：

开户银行：                            开户银行：

账　　号：                            账　　号：

第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》。

第三部分 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：                   ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                  ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：                  ；

资质类别和等级:                  ；

联系电话：                  ；

通信地址：                  ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、坛政规《2017》2号文、直政发【2018】30号文及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）投标文件；（9）其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套，承包人可自费复印更多份数；

发包人向承包人提供图纸的内容：提供全部施工图纸（如有）。

1.6.4 承包人文件：

需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于发包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；

承包人提供的文件的期限为：发包人要求的时间内；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份（含竣工图）；

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提供相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场相关单位；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：现场相关单位；

承包人指定的接收人为：项目经理 ；

监理人接收文件的地点：现场相关单位；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1　出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按发包人要求执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：1、由于计算错误时作相应修正；2、由于非主要项目缺项目的视作该项目的费用已包含在已有工程量清单的单价中，不得另行计算；3、由于主要项目缺项目的，按按本专用条款12.1中的风险范围以外合同价格的调整方法中的第2款c条进行结算。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：；

职　　务：      ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、负责协调参建各方的工作关系；2、负责监督、抽检工程质量、进度、造价、安全文明施工等方面的工作。

2.2发包人工程监管部门

- 直溪镇村级工程管理办公室

人员：        ；

职责：              。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1、施工过程中由发包人提供水源和电源接驳点；

2、若承包人在施工过程中盗用消防水，所产生的相应责任都由承包人承担；

3、本工程水、电费用已按市场价包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提交符合发包人及相关部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料。发包人、监理单位要求提供的其他资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：

一、根据国家及地方有关规定，由发包人协助承包人办理有关交通、环卫、环保手续，其费用由承包人承担。

二、、高（中）考、节假日、市内有关方面重大活动期间或发包人需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成承包人损失，但发包人将不承担承包人的任何损失。

三、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，承包人不得破坏，否则按相关规定执行并由承包人承担由此发生的费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：                   ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：                     ；

通信地址：                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：必须参加工程例会、督查会、推进会及其他会议，否则每人每次处500元罚款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如承包人擅自更换，则发包人有权解除合同。如确有特殊原因需更换项目经理，需经发包人同意，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理，且符合原招标文件中的要求。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/；

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员到位，中途若更换，须经发包人同意。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：同时必须参加工程例会、督查会、推进会及其他会议，否则每人每次处500元罚款。

3.5 分包：本项目不得自行分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起；已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的形式：现金或银行保函

履约担保的金额：中标价的10% 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容及权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包人提供监理人的办公场所，监理人的办公设备及生活用房由监理人自行解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：    ；

职　　务：     ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：              ；

通信地址：

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 另行协商；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量要求：合格。

关于工程奖项的约定：/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后48小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产标准化达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。

（2）承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取必要的治安保卫措施，并承担因承包人因该项工作不力而造成的相应损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工后7天内编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在施工过程中，应层层落实安全责任。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，签订《安全生产责任书》；施工单位应结合项目特点，按照相关法律法规的要求并结合上级主管部门的有关要求，制定安全生产责任制，分层级签订《安全生产责任书》，将施工安全职责具体落实到部门、班组、个人，将施工安全的职责、权限进一步规范化、明晰化，营造上下同欲、齐抓共管的氛围，确保施工安全和人身安全。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划后7天内。

7.2.3进度管理

项目各参建单位应根据合同确定的各项目标制定工程实施计划，优化施工组织方案，确保工程建设整体均衡地推进；监理、检测应定期检查、督促阶段计划执行的情况，了解工程建设中存在的问题，及时通报计划执行的情况，并督促施工单位调整和落实；相关单位管理人员应依据每次工程例会的要求，指导、督查工程实施情况并深入施工现场，了解工程形象进度及计划执行中存在的问题，组织编写工程建设分析报告，填写工程施工日志。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程项目开工前, 由相关单位组织规划设计、建设、勘察、施工、监理、检测等单位复核交底、科学安排,尽可能避免施工过程中的设计变更和签证，并做好施工图纸会审及会签工作。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2 开工通知

建设单位、施工单位应做好开工前的准备工作，不论工程规模大小, 一律由建设单位向施工单位下达《工程开工通知书》后,方可进场施工，《工程开工通知书》需及时报相关单位备案登记。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天按结算价款的万分之五计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过工程合同总价的5％。

8. 材料与设备

8.3 材料与工程设备的接受与拒收

8.3.2承包人采购的材料和工程设备：按通用条款执行。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管与使用：材料设备在现场保管与使用费用由承包方承担。

8.4.2 承包人提供的材料和设备：按通用条款执行。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。

- 工程建设过程中，严格按图纸、清单施工，尽可能减少工程变更以及隐蔽工程。凡涉及主体结构和重大使用功能调整的，必须由原设计单位出具设计变更；工程变更由施工单位出具变更联系单，经相关单位初审后，由规划设计、监理、监察、建设单位共同签认后，报工程建设指挥部审批。未按规定审批，任何个人、单位不得随意进行设计变更及签证。凡变更后的工程费用超一万元必须交由工程建设指挥部决定方可实施。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似变更工程的价格时按本专用条款12.1中的风险范围以外合同价格的调整方法中的第2款c条执行。

10.5 承包人的合理化建议：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / ；

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1.人工费用的政策性调整；

2.工程量变化产生的前期费用；

3.工程材料（设备）价格的市场波动。

风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外的内容：

1.设计变更引起的工程量增减；

2.发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

3.暂估价材料、暂估价项目；

4.发包人确认的其它项目；

5.发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、工程量应由承包人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向发包人提出，经审计单位审计后按审定数量结算。

2、因分部分项工程量清单主要项目漏项或因业主提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

a．投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b．投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后结算；

c．投标书中无类似综合单价，结算原则为：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等计价规则中的标准并按中标优惠率同步下浮{即：让利率=【1-（投标总价-不可竞争费）/（标底总价-不可竞争费）】*100}，其中材料价格按常州市工程造价管理处发布除税工程信息指导价格（无信息价的以发、承包双方经市场询价后确认的除税价格，且不让利），根据上述要求编制综合单价报发包人确认【不可竞争费用为暂列金额、暂定价】。

3、工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，承包人必须无条件服从发包人安排，不得以任何理由拖延施工；所涉及费用在竣工结算时由审计确认。

4、所有涉及工程结算的隐蔽签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目组）的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量和签证的时间。

5、结算审定时，审定后的工作量超过招标工程量清单15%时，超过部分需重新核定单价。

2、总价合同。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。且同时实行相关单位、建设、监理、施工单位四方共同计量制度，严格按照工程量清单数量执行，工程未经验收或不合格，不能计量；因施工单位的原因造成返工的工程量不予计量，不符合合同文件要求的不得计量；现场计量做到准确、真实、合法和及时，杜绝漏计、重计。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按协议书约定

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.1.3 工程建设过程中，严格执行分部分项验收管理制度。勘察、规划设计、施工、监理、检测单位应履行其质量责任和义务。严格按照施工验收规范,质量验收标准和国家强制性标准，组织建设工程的分部分项工程验收,隐蔽工程验收,材料检验、性能复试等。分部分项工程的验收由相关单位组织建设、施工、监理、检测等相关职能部门共同到场核验。

13.2 竣工验收

13.2.2 关于竣工验收程序的约定：删除原条款代之以：工程完工后, 施工单位应向相关单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告。相关单位收到竣工验收申请报告后,依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同,对报送的竣工资料审查合格后,报工程建设指挥部，并组织建设、规划设计、监察、施工、监理、检测等相关单位进行竣工验收。对存在的问题和工程中的质量缺陷进行检查、记录, 并限期整改；对验收合格的工程,签署《工程交（竣）工验收单》。

13.2.3  工程项目竣工验收应当具备下列条件：完成工程项目计划和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、规划设计、施工、监理、检测等单位分别签署的质量合格文件和施工单位签署的工程保修书。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

工程移交：工程竣工验收合格后, 依照相关规定，相关单位组织相关部门进行移交工作。接收单位对项目的水电、燃气、暖通等设施介入管理。在质量保修期内所要进行的维修，由相关单位通知施工单位进行维修。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： / 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： / 。

竣工付款申请单应包括的内容： / 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： 按专用条款12.4.1执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清;

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： / 。

承包人提交最终结清申请单的期限： / 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限：按专用条款12.4.1执行 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任制

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）竣工结算价的3%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4 保修

5.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后8小时内到达工程现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：若因发包人原因需减少或取消部分工程量清单，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂定施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。

（2）承包人不得以任何理由拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则按本合同相关条款执行 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害或相关法律法规规定的其他情形。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：1、建筑工程一切险、工商保险及其它险种均由承包人自行投保，其费用包括在合同价款中；2、该保险涵盖进入施工现场的所有人员。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产险： 承包人自理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向金坛区人民法院提起诉讼。

21. 补充条款

补充说明：

1、承包人承诺：在工程款按合同约定支付到位的情况下，承包人应确保农民工工资、专业分包工程款、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、专业分包工程款、材料供应款等不到位而引发的一切责任。

2、临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，承包人均已在投标报价时充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用；

3、关于结算：

（1）本工程结算价款以审计单位的审定价为准。

（2）关于结算审核费：该工程的核减率应控制在8%内（含8%）；12%≥核减率＞8%时，该工程所有审核费用承发包双方各承担50%；核减率＞12%时，该工程所有审核费用均由承包人承担。上述费用不为累进制。

4、本合同中所涉及的违约金均于同期工程款中予以扣除。

5、其他未尽事项，按照直政发【2018】30号文或双方另行协商决定 。

6、缺陷责任期，自本项目实际交工验收合格后两年。

7、除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

8、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

附件1：

工程质量保修书

发包人(全称)：常州市金坛区直溪镇人民政府

承包人（全称）：

为保证常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括工程量清单范围内的所有工程，具体质量保修内容双方约定如下：按现行国家有关法律、法规规定的承包人所有承包范围内项目工程质量缺陷。

二、质量保修期

l、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限

2、屋面防水、有防水要求的卫生间、房间、墙面、厨房防渗漏为   5 年；

3、电气管线、上下水管安装工程为             2    年；

4、供热及制冷为             2        个采暖期及制冷期；

5、室外的上下水和小区道路等配套工程为    2   年；

6、装修工程为2年

7、其他约定：按<建设工程质量管理条例>的规定土建质量缺陷期为2年；

质量保修期从工程实际竣工之日算起,本项目质保期为2年。

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

质量保修金约定：①质量保修金为竣工结算价的3%；②发包人在保修期结束后付清质量保修金（无息）

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内。将剩余保修金返还承包人（无息）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：建设工程实行质量保证金制度，缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，由相关单位组织专业人员进行维修，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，建设单位负责组织维修，乙方不承担费用。

七、本工程质量保修书作为施工合同附件．与施工合同具有同等效力。

发包人：　　(公章)                          承包人：　　(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)

地　　址：                              地　　址：

邮政编码： 　                         邮政编码：

电　　话：                              电　　话：

开户银行：                            开户银行：

# 账　　号：                            账　　号：

# 第九章 　响 应 文 件(格式)

常州市金坛区直溪镇直溪镇经济发展局、综合行政执法局、农村工作局办公楼室外场地新建工程

响 应 文 件

项  目  名  称：

投  标 人（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：　           年  　     月       　日

目 录

- 响应函；

- 法定代表人资格证明书；

- 授权委托书；

- 开标一览表及投标报价表；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明；

- 企业声明函（如有）

附件一：

响    应    函

致：常州市金坛区直溪镇人民政府

江苏华溯工程项目管理有限公司

我单位收到贵单位谈判文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。谈判报价包括但不限于谈判文件所确定的招标范围相应货物或者服务供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺工期日历天，质量要求。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、愿意提供谈判文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

7、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施 号的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：（投标人名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表投标人授权（被授权人的姓名、职务）为    （    号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人签字：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，提供授权委托书和本人身份证原件。

附件四：

开  标 一览 表

投标人名称（公章）：

项目编号：JSHS采竞[2021]004号

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 大写： |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

| 工程项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

单项工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

分部分项和单价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第页共页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]＋[3] |  |  |
| 2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 3 |  | 安全文明施工省级标化增加费 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 4 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 6 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 7 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 8 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 9 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 10 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 11 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 | 0 |  |
| 12 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 | 0 |  |
| 13 |  | 合计 | [2]~[12] | 100 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按暂列金额计入投标总价中。

| 材料暂估单价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人必须按材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按专业工程暂估价计入投标总价中

计日工表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

材料暂估价格表

工程名称：第页共页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由投标供应商供应的材料。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |
| 1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计＋[ 1 ]－不计税工程设备费 |  |  |  |
| 3 | 合计 | [ 1 ]＋[ 2 ] |  |  |  |

投标供应商供应主要材料一览表

工程名称：          第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标人填写。

2、此表中不包括由投标供应商提供的暂估价格材料。

附件五：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日

附件六：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日

附件七：企业声明函（如有）

企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。