2021年建昌中学运动场改造工程

竞争性谈判文件

采购项目编号： 春为坛采竞谈-2021001号

采购人名称： 常州市金坛区建昌中学

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

2021年07月

目   录

第一部分 招标公告

第二部分 响应人须知前附表

第三部分 响应人须知

第四部分 采购需求

第五部分 成交合同

第六部分 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

2021年建昌中学运动场改造工程采购项目的潜在供应商应在常州市政府采购网（http://zfcg.changzhou.gov.cn/）获取采购文件，并于2021年8月9日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号： 春为坛采竞谈-2021001号

2、项目名称：2021年建昌中学运动场改造工程

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：3350000.00元（人民币）

5、最高限价：3001479.82元（人民币），投标单价超过控制单价或投标总价超过采购最高限价的作无效报价文件处理。

6、采购需求：工程量清单范围内全部,具体详见招标文件。

7、项目工期：80日历天。

8、本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.采购人的其他特定资格要求：

（1）企业具有市政公用工程总承包三级及以上资质，具有有效期内企业安全生产许可证。

（2）项目负责人具备市政公用工程二级(含)以上注册建造师；具有有效的建设行政主管部门核发安全生产考核合格证（B证）；

注：严禁转包、转让、挂靠，一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。同时以后不得参加采购人的所有项目投标。

三、获取采购文件

1、时间：2021年8月2日至2021年8月4日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：常州市政府采购网（http://zfcg.changzhou.gov.cn/）。

3、方式：在线下载，详见网页公告附件。

4、售价：人民币800元，该费用在开标现场递交投标资料时缴纳

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年8月9日9点00分（北京时间）

2、地点：常州市金坛区金山路168号--金坛区市民中心C栋5楼0503室

五、开启

1、时间：2021年8月9日9点00分（北京时间）

2、地点：常州市金坛区金山路168号--金坛区市民中心C栋5楼0503室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、现场考察及标前答疑会信息：

（1）本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2021年8月5日11：00点前将电子档发送至电子邮箱2954005354@qq.com，同时将书面文件加盖投标单位章送至采购人和采购代理联系人处，逾期不予受理。（注：1.送质疑材料时须携带授权委托书等相关证明材料；2.质疑材料不接受邮寄）

（2）答疑回复时间：2021年8月5日下午17：30前，由采购代理单位统一回复。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。采购人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并通知所有投标人。采购人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人；

（3）投标人自行组织踏勘现场，由此产生的费用由投标人自理。

（4）质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html（未按照相关格式和要求制作的质疑函将不予受理。）

2、疫情防控措施

（1）疫情期间参与政府采购活动的当事人应严格按照疫情期间政务服务大厅管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从安保及引导人员的指挥和管理。对于参与开评标活动的投标供应商，应事先自行下载《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（详见公告附件），并如实填写登记表相关内容并加盖单位公章。在进入政务服务中心时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。

（2）除投标人法定代表人或其授权代表，其他人员原则上不得进入开评标场所。请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。

（3）为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的响应人，应当履行以下诚信义务:

1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

4）法律法规规定的其他诚信义务。

（4）供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

（5）供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称： 常州市金坛区建昌中学

地址： 常州市金坛区直溪镇育才路17号

联系方式：吴先生 13813513859

2、采购代理机构信息

名称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

地址：常州市金坛区河滨东路66号

联系方式：0519-82680568；

3、项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0519-82680568

附件1：

报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与本项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站或登记邮箱上下载，本单位会及时关注相关网站及邮箱，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字并盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

公司电话：

报名标段：

接收采购文件指定电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需在采购代理机构报名时现场填写。

报名时间：

法人代表人或被授权人签字：

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

采购文件在采购公告截止日后，统一发至投标单位指定电子邮箱。

附件2：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | □采购人代表 □投标人代表 □评标专家 |  |  |  |  |
| 参加： □ 开标 □ 评标 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否离开过常州？ □否 □是 |  |  |  |  |  |
| 离开常州往 |  |  | 返常日期 |  |  |
| 途径（换乘） |  |  | 途径日期 |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否 □是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

第二章  响应人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 常州市金坛区建昌中学 |
| 2 | 项目名称 | 2021年建昌中学运动场改造工程 |
| 3 | 项目预算 | *本项目预算为3350000.00元 |
| 4 | 是否有最高限价 | *有。本项目最高限价为3001479.82元；投标单价超过控制单价或投标总价超过采购最高限价的作无效报价文件处理。 |
| 5 | 项目工期 | 80日历天 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审，详见附件8 |
| 9 | 是否允许联合体投标 | ■ 否 |
| 10 | 是否允许进口产品投标 | ■ 否 |
| 11 | 是否组织现场考察 （标前答疑会） | ■ 否 |
| 12 | 构成谈谈判文件的其他材料 | 谈判文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 13 | 响应人要求澄清谈判文件的截止时间 | 本项目不召开标前答疑会，投标人如对采购文件有疑问，须在2021年8月5日11：00时前，各投标单位将疑问以书面形式并加盖投标单位公章，以邮件传至江苏春为全过程工程咨询有限公司2954005354@qq.com并电话联系，逾期不予受理。注：质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html（未按照相关格式和要求制作的质疑函将不予受理。） |
| 14 | 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | 首次响应文件接收截止之日3个工作日前 |
| 15 | 采购人对谈判文件澄清方式 | 在原公告发布媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 16 | 响应文件递交方式 | *本项目采用线下投标，请符合投标条件的响应人应携带规定的材料于谈判开始前到谈判地点，进行开标。除上述方式之外，不接受响应人以邮箱、快递及其他任何方式提交的响应文件。 |
| 17 | 响应文件 | ☑开标前提供纸质投标书按以下要求提供： 1.本项目文件份数：正本1份，副本2份，电子档1份（投标文件必须按照以下顺序编制：详见第六章“投标文件格式”。其中电子文档均应OFFICE文档格式，文件应不做压缩处理、不留密码，与配置相关的所有文件须用EXCEL格式制作，保留原始计算公式，其他文件用WORD和/或EXCEL格式制作，并可编辑，不以PDF等不可编辑的文件形式提供。所有内容必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加采购项目（例：XX 公司+采购项目）。电子文档用于存档，以U 盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U 盘不予退还。；正本和副本必须分开装订且用封套加以密封。 2.《开标一览表》须另附一份且单独用封套加以密封； 3.资格后审审查材料的复印件一份，详见第六章附件9（并加盖单位章）单独封装； 4.需要原件核查的文件密封好，随文件一起递交 注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求作无效标处理。 |
| 18 | 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ■ 否 |
| 19 | 谈判报价次数 | *本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价（不公开），第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 20 | 响应有效期 | 90日历天（从开标日起计算） |
| 21 | 是否收取响应保证金 | ■ 否。 |
| 22 | 是否收取履约保证金 | ■ 是，成交供应商在合同签订前，向采购人提供中标价（扣除暂列金额）的5%的履约保证金（以现金或银行保函形式）； 收款单位名称：常州市金坛区财政局政府非税收入专户 开户行：江南银行金坛支行营业部 帐号：8423204220601201000000372 中标投标人必须将履约保证金从公司基本账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳（请备注工程名称及学校名称）。 中标投标人凭借缴纳凭证原件至采购代理机构领取施工合同；合同期期满后凭中标投标人履约保证金退还申请材料将在扣除应由其承担的相关费用及补偿、赔偿金后剩余履约保证金退还给中标投标人，不计利息。 |
| 23 | 中小微企业有关政策 | 1、本项目属于工程类，采购标的对应的中小企业划分标准属于建筑业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照询价文件格式要求提供《中小企业声明函（工程、服务）》。请正确填写中小企业申明函（工程、服务），未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。 2、根据财库〔2020〕46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条要求，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持 政策：（一）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，对于符合条件的小型和微型企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。供应商需按照谈判文件的要求提供相应的《中小企业声明函（工程、服务）》，请正确填写中小企业申明函（工程、服务），如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。否则不予价格扣除。 3、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》等有关制度规定执行。 |
| 24 | 信用记录查询 | 项目评审组织人员于资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询响应人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标作无效报价文件处理，无效响应人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 25 | 付款方式 | 1）在合同工期内工程竣工验收合格后，2022年春节前付至合同价款的50%（扣除暂列金及未施工项目）； 2）2023年春节前付至审定价款（不含草坪）的80%； 3）2024年春节前付清余款（3%质保金五年质保期满后退还，不计息)。 4）2年草坪养护期满经审定后一次性付清草坪价款。 注：1）上述每次付款须开具与付款金额等额的增值税专用发票。 2）工程变更、签证及增量部分涉及的价款在审计前暂不支付，结算审计后按合同约定支付。 3）实际工程量数据超过采购数量百分之十必须报校长、建装中心、发展规划与财务科、政策法规科、局领导签字确认。 4）乙方必须将竣工资料提交完成后方可进行竣工验收，未取得竣工验收证明不得进行工程审计。 5)投标人必须将竣工资料提交完成后方可进行竣工验收，未取得竣工验收证明不得进行工程审计。 |
| 26 | 其他 | 1.本项目招标代理费用为控制价的3.5‰，不足5000元按5000元收取，需中标单位支付并在领取合同时一次性付给招标代理单位，投标单位在报价时综合考虑在投标报价中。 2.项目施工图纸由中标单位在中标后至常州市金坛区建昌中学领取。 3.投标人的法定代表人或其授权委托人必须参加开标会，并在采购人按开标程序进行身份核验时，如法定代表人参加开标会，须手持法定代表人身份证明文件原件（除响应文件外另外单独提供一份）及本人第二代身份证原件；如授权委托人参加开标会，须手持法定代表人授权委托书原件（除响应文件外另外单独提供一份）及本人第二代身份证原件，否则采购人将拒绝其投标。 以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，采购人不予受理： 1）未到达开标现场的； 2）未参加投标签到的； 3）身份核验时未能提供身份证明等相关材料的； 4.关于结算审核费：本工程结算审核的核减率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减率＞8%时，审核费用承包人必须承担全部审计费用的一半；核减率＞12%时，该工程所有审计费均由承包人承担。上述费用不为累进制； 5.投标单位进入开标场所时需规范佩戴口罩（除带呼吸阀类型口罩）、出示健康码、配合疫情防控排查工作，进场后保持安全距离，分散等候，不扎堆聚集。 6.疫情期间注意生产安全，必须办理相关手续，同时遵照国家及地方政府关于疫情防控的相关管理要求，因疫情防控不力导致的任何不良后果均由供应商自行承担。 |

注：

1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

2.响应人须知前附表内容如与谈判文件其他部分不一致，以响应人须知前附表为准。

第三章 响应人须知

一、定义

1.1“采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见响应人须知前附表第1条。

1.2“招标货物”指本谈判文件中第二部分所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

1.3“服务”指本谈判文件第二部分所述响应人应该履行的承诺和义务。

1.4“响应人”指符合本谈判文件规定并参加投标的供应商。

1.5“潜在响应人”指符合本谈判文件各项规定的合格供应商。

1.6 本谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

二、合格响应人的条件

2.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

2.2合格响应人除需符合政府采购法第二十二条规定及政府采购法实施条例（国务院658号令）第十七条规定的基本资格条件外，同时需符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3特定资格条件：详见谈判公告。

2.4供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.5凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

2.6关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.6.1项目评审组织人员于资格审查时通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.6.2项目评审组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额以罚款听证金额标准来确定，因各省标准不同，以被处罚事项发生地，即处罚机关所在省份标准为准。

2.6.3对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.7本次采购是否允许两个（含）以上响应人组成一个联合体以一个响应人身份共同投标，详见响应人须知前附表第9条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应人须知前附表要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

（4）联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

2.8响应人应按照谈判公告规定的方式获取谈判文件。

三、谈判费用

3.1响应人应自行承担其编制、提交响应文件以及参加竞争性谈判活动所产生之一切费用。无论竞争性谈判活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

四、谈判文件

4.1谈判文件由下列七部分内容组成：

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 响应人须知前附表

第三部分 响应人须知

第四部分 技术规范和要求

第五部分 成交合同

第六部分 响应文件格式及附件

4.2谈判文件的更正

（1）供应商认为谈判文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。

（2）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）响应人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作响应人完全响应采购文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将公告通知所有采购文件收受人。

（4）采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对谈判文件用更正公告的方式进行修改。

（5）谈判文件及谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

（6）谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容与原谈判文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对响应人起约束作用。

4.3谈判文件中响应人资格要求由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑（投诉）的，由响应人向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、响应人的义务

5.1响应人应当认真阅读谈判文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和工期，完全明了响应人所应具备的资格条件。

5.2响应人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.3响应人应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

5.4响应人不得相互串通谈判报价，不得排挤其他响应人的公平竞争，损害采购人或者其他响应人合法权益。响应人不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.5响应人在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

六、响应文件组成及相关要求

6.1详见响应人须知前附表17项。

6.1.1响应文件编写

（1）按照谈判文件中本条6.2响应材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。

（2）响应人应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

（3）除可填报内容外，对响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该响应将被拒绝。

（4）响应文件应按照谈判文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

（5）响应人必须保证谈判文件所提供的全部资料真实可靠。

6.2响应文件构成（第六部分-响应文件格式）

（1）响应函；

（2）法定代表人代表证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）开标一览表；

（5）工程量清单报价表

（6）技术条款偏离表

（7）商务条款偏离表；

（8）承诺书；

（9）投标单位资格要求涉及的证明材料

（10）供应商关于资格的声明函

（11）政府采购供应商信用承诺书

（12）中小企业声明函

（13）其他证明材料

6.3谈判报价：具体要求详见谈判文件。

6.4小微企业、监狱企业、残疾人企业的相关材料（如属）；

6.5其他评审相关材料：

（1）响应人依据评分办法应提交的各类证明资料(要求“原件核查”的材料应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分。)

（2）其他需响应人对本次响应的详细说明（响应人视具体项目情况自行编制）；

七、响应人应认真检查谈判文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购代理机构索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

8.1响应人应准备响应文件的正本1套，响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.2响应文件由响应人按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，否则作无效响应文件处理。副本可通过正本复印并在规定地方加盖公章。

8.3响应人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件处理，不予拆封和参加评审。

8.4全套响应文件应无修改和行间插字。

8.5投标报价清晰准确，不存在影响其他响应人评分的严重错误。

8.6所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.7响应人投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

8.8响应文件格式部分，应由响应人按给定格式提供，不得更改，否则视为无效响应文件处理。

8.9响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签字和盖章。

8.10响应人在响应文件中应加盖与响应人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应文件处理；响应人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应文件处理。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、响应文件的密封与标志

11.1响应人应将响应文件密封。

11.2所有封袋上都应写明响应人名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日，加盖响应人公章。

11.3响应人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十一、响应文件提交，截止时间和地点

12.1响应人须在竞争性谈判采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给采购代理机构。

12.2响应人在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿），未提供的，采购代理机构不接受其响应文件，不予参加谈判和评审。

十二、响应文件的修改和撤回

12.1在响应文件提交截止时间之前，响应人可以对所提交的响应文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按谈判文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。响应文件提交截止时间之后，响应人不得修改或撤回响应文件。

十三、谈判报价方式

13.1投标总价应该包含但不限于本谈判文件《投标报价表》所列的全部项目的报价，还应包括政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13.2响应人应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与分项报价明细表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

13.3响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.4响应人应按《分项报价明细表》（如有）中的全部货物计算单价和总价《分项报价明细表》（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。响应人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

13.5响应人应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果谈判文件要求分标段投标的，则响应人可以按谈判文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

13.6谈判报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效响应处理。

13.7最低报价不能作为中标的保证。

十四、响应文件的有效期

14.1本项目响应文件的有效期详见响应人须知前附表第20条。响应截止时间后，响应人在响应有效期内不得撤销响应文件。

14.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

十六、评审、评定成交方法

16.1本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终评分最高的响应人为成交供应商。

十七、谈判及评审程序

17.1成立谈判小组。采购代理机构根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本谈判项目的特点组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二。

17.2采购代理机构将按第一部分招标公告中规定的时间和地点举行谈判会议，响应人的法定代表人或其代理人须参加谈判会议。

17.3谈判会议由采购代理机构组织并主持，由响应人或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；对响应文件进行检查，确认是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。

17.4经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布响应文件密封性核查结果；

17.5响应人法定代表人或代理人在评审结果宣布前，未经同意不得擅自离开采购代理机构；

17.6拆封响应文件；

17.7谈判小组检验已开封的竞标文件是否符合谈判文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确；谈判小组依据谈判文件规定进行资格审查、有效性审查，审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求；

（1）实质上响应的响应是指与谈判文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和交货期限等明显不能满足谈判文件的要求，或者实质上与谈判文件不一致，而且限制了采购人的权利或响应人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

a. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竟争费用的；

b.本文件“响应人须知”“响应文件组成及相关要求”部分中，带*的资格证明文件不全或无效的；

c.响应文件未按谈判文件的规定密封、签署、盖章的；

d.响应有效期不足的；

e.响应产品性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足谈判文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

f.未按照谈判文件规定报价的；

g.不符合谈判文件有关分包、转包规定的；

h.联合体响应文件未附联合体响应协议书的（如有）；

i.响应文件附有采购人不能接受的条件；

j.投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

k.投标报价中任一项目综合单价为0、负数、缺项的；

l. 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但谈判小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应谈判文件要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，响应人不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

17.8只有通过资格审查并合格的响应人才能进入下面的谈判程序，同时通过资格审查合格的响应人须不少于三家，否则谈判失败。谈判小组核对谈判响应文件一次报价,一次报价不得超过采购预算或采购最高限价,否则不得进入后面的谈判程序。

17.9按照签到顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就技术、服务等内容进行谈判，确定其是否满足谈判要求，对谈判响应文件中含义不明确的内容谈判小组可要求响应人进行澄清说明，谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的响应人。

17.10响应人填写有关第二次报价内容（最后总报价）(除因谈判文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价)，并在最后一个响应人谈判结束后十五分钟内同时递交第二次报价表（此表由采购代理机构提供）；如未按上述时间递交承诺函的响应人，将作为自动放弃此次谈判，最后总报价超采购预算或采购最高限价的谈判响应人不具备成交资格。

17.11谈判小组根据响应人的承诺、响应程度和响应人的最后总报价进行按谈判文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

17.12谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

17.13谈判小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

17.14谈判小组各成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

17.15如谈判过程中出现本采购谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

十八、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

18.1响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

18.2响应文件未加盖响应人公章的；

18.3授权委托书无响应人公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

18.4响应人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

18.5响应人不符合谈判文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

18.6响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

18.7响应人在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

18.8响应人在谈判报价中存在严重错误，并影响对其他响应人的评分的；

18.9响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

18.10响应人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

18.11逾期送达的响应文件；

18.12响应人的最终谈判报价超出最高限价；

18.13谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

18.14谈判文件中约定的其他无效标要求。

18.15不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

十九、确定成交供应商

19.1谈判小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选响应人，并编写评审报告。符合财政部关于《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选响应人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则采取随机抽取方式确定。

19.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.3采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，采购人可以按照《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十八条第二款规定及第三十三条的原则确定其他响应人作为成交供应商并签订政府采购合同或重新开展采购活动。

19.4采购人也可授权谈判小组按本条规定直接确定成交供应商。

19.5除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经谈判小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

二十、响应文件的澄清

20.1为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.3所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

20.4响应人拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

二十一、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

21.1在谈判过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动：

1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

竞争性谈判采购活动终止后，谈判小组应作出书面报告。

21.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的响应人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

21.3终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有响应人。

二十二、成交通知

22.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公示无异议后向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

22.2成交通知书是合同的组成部分。

十五、答疑，谈判会议时间和地点

15.1本项目响应文件的答疑，谈判会议时间和地点详见响应人须知前附表。

二十三、签订合同

23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.2采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

23.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他响应人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交供应商成交后终止或解除合同等依约处理。

23.5违反23.1条、23.2的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

二十四、响应人质疑的提出和答复：

24.1响应人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。响应人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.2响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

24.2.1响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.2质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html。

24.3采购文件中采购需求部分（第四部分、第五部分、第七部分以及响应人资格要求）由采购人负责制定。对该部分内容的质疑，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由采购代理机构接收并负责答复。

24.4接收质疑函的联系方式、联系电话等详见采购公告。

24.5未按规定提交的质疑函采购人及采购代理机构有权不予受理。

二十五、响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

25.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

25.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

政府采购告知书

尊敬的响应人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎响应人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、响应人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

第四章  技术规范和要求

详见编制说明。

第五章  成交合同

合同协议书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 工期 |  |
| 施工单位 |  |
| 工程地点 |  |

国家工商行政管理局

中华人民共和国建设部   制定

第一部分   协  议  书

甲方 ：

乙方 ：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就本工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

二、工程承包范围：工程量范围内全部。

三、合同工期：80日历天。

计划开工日期：2021年8月 日，计划竣工日期：2021年 月 日。（以开工令为准）

- 质量等级：合格

五、合同价款：                 ；（暂列金额：            ）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、采购标底价及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、施工图纸

8、采购标底

9、工程编制说明

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定       签字盖章       后生效。

第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： 合同协议书（不违返有关规定的）、中标通知书、采购标底价及其附件、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、施工图纸和工程编制说明、有关本工程的图纸会审记录、工程变更及工程例会记录等。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2、l本合同除使用汉语外，还使用       /        语言文字.

2．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等现行有关建设管理法规条例 。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:   国家颁布的有关建筑安装施工规范及验收、评定统一标准 。

甲方提供标准。规范的时间:      /

国内没有相应标准、规范时的约定：     /

3、图纸

3.1甲方向乙方提供图纸日期和套数: 提供施工图纸贰套。

甲方对图纸的保密要求:  不得用于其它工程

使用国外纸的要求及费用的承担:      /

二、 双方一般权利和义务

4、工程师

4．1监理单位委派的工程师

姓名：       职务： 总监理工程师

甲方委托的职权：  依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和承包合同对工程的质量、进度、造价、安全、文明施工等进行监督管理，协调甲方与乙方之间的工作关系。

需要取得甲方批准才能行使的职权:  1、图纸变更  2、延长工期  3、工程款支付

4．2甲方派驻的工程师

姓名：                 职务：  现场负责人

职权： 1、负责协调各乙方单位、监督单位、设计单位的工作关系；2、负责监督抽检工程质量、进度、造价、安全、文明施工等方面工作 。

4.3不实行监理的 、工程师的职权:        /

5、项目经理

姓名：              ；职务:项目经理

6、甲方工作

6．l甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间；    已具备开工条件

(2)将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已全部到位

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已全部完成

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： /。

(5)由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间；

相关资料办理完毕，提供给乙方。

(6)水准点与座标控制点交验要求：  由甲方派驻现场负责人向乙方提供正确的书面交底材料 。

（7）图纸会审和设计交底时间： 2021年   月   日

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：        /

(9)双方约定甲方应做的其他工作:       /

6.2甲方委托乙方办理的工作：       /

7、乙方工作

7.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：

开工前五天提交施工进度计划、施工组织设计 。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

按有关安全操作规程实施，并承担相应费用 。

(4)向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：       /

(5)需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按金坛区住建局、环保局有关文件规定执行， 服从交通、城管部门的管理， 由采购人自行办理相关手续，费用由责任方负担。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前的成品保护工作由乙方负责。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：履行保护责任，如施工中被破坏其费用由乙方承担。

(8)施工场地清洁卫生的要求：

平时做到工完场地清，如未及时清理垃圾，将进行处罚，每发生一次，处以1000元/次。如遇重大事项须整体及时清理的，未能按甲方指定时间内清除、运送自行产生的垃圾，将进行处罚，每发生一次，处以10000元/次。

（9）双方约定乙方应做的其他工作：     /。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8．1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

合同签定后5天内提供详细的切实可行的施工方案及进度计划。

工程师确认的时间： 收到乙方施工方案和施工进度计划报告后七天内。

8．2群体工程中有关进度计划的要求：            /

9、工期延误

9．1双方约定工期顺延的其他情况：

1、影响工期顺延的工程量变更 2、发生不可抗力事件。

四、质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程。

11、工程试车

11．1试车费用的承担：  按通用条款执行。

五、安全施工：按有关建筑安装工程施工操作规程执行，施工现场的安全生产施工由乙方负责。

六、合同价款与支付

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：

12.1 合同价格形式

1、综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1.投标人的投标施工方案、现场施工条件

2.工程量变化产生的前期费用

3.工程材料（设备）市场价格的波动。

4、政策性调整（税率调整除外）

风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：风险范围以外的内容：

风险范围以外的内容：

1.设计变更引起的工程量增减；

2.发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

3.暂估价材料、暂估价项目；

4.发包人确认的其它项目；

5.发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差。

1.2.2调整方法：

- 工程量应由乙方按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向甲方提出，经审计后按审定数量结算；

2）结算原则为：

a．投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b．投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后结算；

c．招标控制价中无类似综合单价，结算原则为：

（1）有计价定额可套用的项目：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》及营改增后的相关规定等计价规则中的标准；措施费用按采购标底中的取值；材料价格为工程实施期间的常州市工程造价管理处发布的除税工程信息指导价格（无信息价的以发、承包双方经市场询价后确认的除税价格，且不让利）；人工按施工期间的人工工资指导价，根据上述要求编制综合单价报采购人确认。

（2）无计价定额可套用的项目：由学校（至少两人：总务主任或总务副主任、分管副校长或校长）、监理、及乙方共同询价、协商，报校长审批确定，确定后的价格不让利。

3）其它工程价款调整方法：

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量经签证确认的且实际完成的工程量确定，完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确认。

（2）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容或变更项目内容、变更项目范围的均必须由各学校（至少两人：总务主任或总务副主任、分管副校长或校长签字）事先书面签字后报教育局（校管办、计财科、分管局长）审批同意，否则一概不予结算。

（3）所有涉及工程结算的签证单上必须由学校（至少两人：总务主任或总务副主任、分管副校长或校长）、乙方（项目经理）、现场监理的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间，如有必要，还需附有相应的综合单价分析。

1.2.3工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，乙方必须无条件服从甲方安排，不得以任何理由拖延施工；所涉及费用根据上述相关条款在竣工结算时由审计确认。

1.2.4所有涉及工程结算的签证单或者隐蔽签证单上必须有学校（至少两人：总务主任或总务副主任、分管副校长或校长）、现场监理、乙方（项目经理）的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量和签证的时间。

注：上述凡涉及中标优惠率同步下浮的下浮率={1-【投标总价-不可竞争费*（1+规费费率）*（1+税率）】/【标底总价-不可竞争费*（1+规费费率）*（1+税率）】}*100，（不可竞争费用为暂列金额、暂定价）。

13、工程预付款

甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

扣回工程款的时间、比例：

14、工程量确认1.乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：

本工程采用竣工后一次性结算的办法，乙方在工程验收后一个月内提交竣工结算及竣工资料。

- 工程款（进度款）支付

1）在合同工期内工程竣工验收合格后，2022年春节前付至合同价款的50%（扣除暂列金及未施工项目）；

2）2023年春节前付至审定价款（不含草坪）的80%；

3）2024年春节前付清余款（3%质保金五年质保期满后退还，不计息)。

4）2年草坪养护期满经审定后一次性付清草坪价款。

注：1）上述每次付款须开具与付款金额等额的增值税专用发票。

2）工程变更、签证及增量部分涉及的价款在审计前暂不支付，结算审计后按合同约定支付。

3）实际工程量数据超过采购数量百分之十必须报校长、建装中心、发展规划与财务科、政策法规科、局领导签字确认。

4）乙方必须将竣工资料提交完成后方可进行竣工验收，未取得竣工验收证明不得进行工程审计。

5）投标人必须将竣工资料提交完成后方可进行竣工验收，未取得竣工验收证明不得进行工程审计。

七、材料设备供应

16．甲方供应材料设备:无

16．1甲方供应的材料设备与一览表不符时，双方约定甲方承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：     按通用条款有关规定执行。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款有关规定执行。

(3)乙方可代为调剂串换的材料：按通用条款有关规定执行。

（4）到货地点与一览表不符：     按通用条款有关规定执行。

（5）供应数量与一览表不符：    按通用条款有关规定执行。

（6）到货时间与一览表不符：    按通用条款有关规定执行。

16．2甲方供应材料设备的结算方法：       /

17、乙方采购材料设备

17．l乙方采购材料设备的约定：

所有材料均由乙方自行采购。指定品牌、型号的必须按指定的品牌、型号采购。如采购非编制说明中明确的材料品牌、型号外的必须书面征得甲方同意后进行采购，所有材料必须报验并经甲方及监理验收合格后方可进场，否则一律不得使用。

- 工程变更

变更项目内容、变更项目范围的，必须由各学校（至少两人：总务主任或总务副主任、分管副校长或校长签字）事先书面签字后报教育局（校管办、计财科、分管局长）审批同意后才能更改，否则一概不予结算。

九、竣工验收与结算

18．竣工验收

18.l供应商提供竣工图的约定：申报该工程竣工验收时，提供竣工图贰份以及所有相关资料。

18.2中间交工工程的范围和竣工时间：满足甲方工程进度要求。

- 竣工结算

按本合同专用条款“六、合同价款与支付”中的相关规定计算出的造价按中标让利率进行让利，让利后的造价即为本工程的结算造价。

十、违约、索赔和争议

20、违约

20.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定甲方违约应承担的违约责任：按通用条款执行

本合同通用条款第26.4款约定甲方违约应承担的违约责任：按通用条款执行

本合同通用条款第 33.3款约定甲方违约应承担的违约责任： 按通用条款执行

双方约定的甲方其他违约责任：

20.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定乙方违约应承担的违约责任：

因乙方原因引起的工期延误按每天1000元处罚，因质量不合格所发生的返工损失及延误工期赔偿金均由乙方承担。

本合同通用条款第15．1款约定采购人违约应承担的违约责任：/ 。

双方约定的采购人其他违约责任：         /

21、争议

21.l双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由市合同争议行政调解委员会进行调解。

（2）当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用“√”形式选择以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：向常州仲裁委员会申请仲裁；          (     )

第二种解决方式：向工程所在地人民法院起诉。          (  √ )

十一、其他

22、工程分包

22.1本工程甲方不同意乙方分包。

23．不可抗力

23.l双方关于不可抗力的约定：发生战争、暴乱、6级以上地震、10级以上台风的情况之一。

24、保险

24.1本工程双方约定投保内容如下：

- 甲方投保内容：       /

甲方委托乙方办理的保险事项：      /

（2）乙方投保内容： 团队意外保险

25、担保

25.1本工程双方约定担保事项如下：

(1)甲方向乙方提供履约担保，担保方式为：     /  担保合同作为本合同附件。

(2)乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：    /    担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：         /

26、合同份数

26.1双方约定合同份数： 正本贰份、副本肆份

27、补充条款

1）工程开工日期以甲方开工令为准。

2）竣工日期以竣工验收证明上载明的时间为准。

3）乙方应按相关规定及甲方要求自行完成档案资料的制作，并及时整理、送达竣工资料。

4）本工程竣工验收合格交付时必须做到工完场清，确保整洁、卫生。

5）关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减费费率＞8%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。以上不为累进制【按标段（不分专业、学校）计算核减率，咨询费按审计局相关规定执行】。

6）乙方须服从甲方公司的现场管理制度及处罚规定，服从甲方现场的管理人员、甲方、校管办、监理等部门的管理。

7）项目经理在合同履行期间必须在施工现场（即：由监理人员现场书面考勤；如有缺勤罚款 100 元/次，罚款金额从结算款中扣取），缺勤 3 次及以上，必须更换本项目项目经理。项目经理必须参加监理组织的现场工地例会、专题例会且做好会议纪要，如未做到，项目经理承担 1000 元/次的违约金。监理人员在发现项目经理确实不能胜任该项目工程任务时，保留中途撤换施工单位的权利。当项目经理不能坚守岗位并不能胜任该项工作时，监理人员可根椐情况要求作出更换处理。

8）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，乙方必须无条件服从甲方安排，不得以任何理由拖延施工；所涉及费用在竣工结算时由审计确认。

9）所有涉及工程过程质量（材料）验收、结算签证等相关手续、资料的报验必须按照学校、监理或者相关规定执行。

10）承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号投标）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

11）施工过程中扬尘、噪音控制等需符合相关文件规定，如被相关部门查处并通报，除按规定处罚以外还需向甲方支付2万元/次的违约金。

12）所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。

13）承包人采购进场的材料在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

14)因发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，承包人应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

15)材料进场前，承包人应及时向甲方递交质量证明材料和《工程材料进场报验单》，进场后由发包人及有关人员现场随机取样，送至发包人认可的检测机构进行检测，一套封存，检测合格后方可施工。检测不合格无条件退场。材料未经验收或验收不合格，承包人擅自用于工程的，除立即返工外，并处5000元/次罚款。原材料须算准用量一次性进场、集中堆放（有监控）、只进不出；不属于本工程的材料，除立即退场外，并处5000元/次罚款。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，发包人有权自行处理。

16)施工过程中由发包人及有关人员到现场监督平行制样，约1㎡，样品封存校方，待实施14-28天，由发包人及有关人员的监督下裁样300*400样块共4块，2块送检测其物理性能；现场随机挖样1块300*400送检，检测其有毒有害物质。

以上两项检测报告合格后，方可申请竣工验收，所有检测费用由承包人承担。

17)承包人在施工过程中，如不服从发包人管理，所使用原材料未按投标约定提供原材料，成品检测不合格等情况造成严重后果的，赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，发包人有权终止合同。

18)本项目为竞争性谈判，二次报价，中标综合单价为投标报价（第一次）基础上二次报价同比例下浮后的综合单价。

20）其他未尽事项，双方另行协商决定。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

见证方（公章）：

时间：

工 程 质 量 保 修 书

甲方：

乙方：

为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲方乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括施工图纸范围内的工程，具体质量保修内容双方约定如下：按现行国家有关法律、法规规定的乙方所有承包范围内项目工程质量缺陷。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下。

l、土建工程为  合理使用  年，屋面防水、墙面、厨房、卫生间渗漏为  5  年；

2、电气管线、上下水管安装工程为  2  年；

3、供热及制冷为  2  个采暖期及制冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  2  年；

5、其他约定：本工程质量保修期5年。

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损喜赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的    3   ％。

五、质量保修金的返还：保修期期满后无息退还。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   /

本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等效力。

甲       方公章)：              乙      方(公章)：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

年    月     日                    年    月    日

安全生产目标责任书

为全面贯彻执行中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》，贯彻《建设工程安全生产管理条例》，落实市、区政府各项安全生产管理规定，各项目部必须认真执行《建筑施工安全JGJ59-99检验标准》和市、区政府部门的有关规定，确保安全生产各项指标的顺利完成，为此，公司同各项目部责任人签订管理责任目标：

安全生产目标：

轻伤事故率控制在千分之五以下；

重伤和死亡事故起数：0起；

火灾事故起数：0起；

爆炸事故起数：0起；

高空坠落事故起数：0起；

坍塌事故事故起数：0起；

机械伤害事故起数：0起；

触电事故事故起数：0起；

物体打击事故起数：0起；

中毒和窒息起数：0起；

灼烫事故起数：0起；

车辆伤害事故起数：0起；

起重伤害事故起数：0起；

文明施工：本工程乙方必须按文明工地标准进行管理，乙方必须服从甲方制定的有关现场安全文明管理规定，并服从甲方、监理的统一管理和协调。乙方应按照甲方、监理要求制定现场安全文明管理制度，并落实各项制度的运行。

安全措施：

力行“谁主管、谁负责”的原则，根据我公司程序文件的要求，要层层签订责任书，形成一个“人人关心安全、事事注意安全、千方百计保证安全”的新局面。

坚持安全生产例会制度，每月各负责人至少召开一次安全生产会，做到会前有准备，会议有针对性、有记录。

认真落实各级负责领导及安全管理人员的培训工作和特工种培训工作。加强下属施工队伍的进场教育和班前教育。

加大安全检查力度，在完成上级部门和学校统一部署的检查任务的同时，要有计划的、有针对性的进行自身的安全生产动态检查与整改。

建立施工现场安全管理体系，按规定配备专职的安全管理人员，特工种必须持证上岗。

逐步加大安全生产的资金投入，规范配电设施，安全防护用具的使用以及新老设备的更新换代工作。

依据市政府、市建委文明施工的达标要求，切实做好现场的文明施工具体工作，真正达到蓝天工程文明施工工地。

各负责人要尽职尽责履行安全生产义务，承担安全生产责任。

责任单位：

法定代表人或授权委托人（签字）：　　　　责任人：

签订日期：     年     月   日

治安、消防承包协议书

甲方：

乙方：

一、承包工程项目

工程项目名称：

承包范围：

承包方式：

二、工程项目期限

满足甲方工程进度要求，根据国家法律、法规及常州市有关规定，进一步明确甲、乙双方的治安、消防责任，确保施工、经营安全，甲、乙双方在签订《工程承包合同》的同时，签订本协议，作为附件。

经双方平等协商同意，自愿签订本协议书，共同遵守本协议所列条款。

三、甲、乙双方治安、消防的共同要求

1．甲、乙双方认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011)》等其他相关的法律法规，坚持执行“预防为主、防消结合”的方针。

2．甲、乙双方认真落实治安保卫责任制，消防安全责任制，建立健全治保、消防组织，做好本项目治安、防火管理工作，提高自管、自防、自治能力。

3．甲、乙双方认真落实办公室、宿舍、料具间、施工现场、更衣室等场所的治安防范、防火安全措施，妥善保管好现金、贵重物品、料机具等财务，开展经常性的安全检查，及时发现和消除火险隐患，确保安全。

4．甲、乙双方切实加强对职工的教育管理，做好法制教育工作，加强精神文明建设，增强职工的法制观念、道德观念和治安、防火安全意识，提高职工遵纪守法的自觉性。

5．甲、乙双方必须坚持“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”的原则，制定防火岗位责任制，乙方应明确一名分管领导负责施工队的消防安全工作。

四、治安要求

1．乙方必须确定一人负责检验证件，收集照片，申报暂住证等工作，按规定做到三天内人来即报（报甲方所在地区派出所及甲方），人走即销，登记在册的人员与实际居住人员相符合。

2．乙方必须杜绝无法提供有效身份证的人员为本单位职工，严禁擅自容留外来人员，做到有据可查，并与户口登记人员相一致；如甲方查处乙方人员与户口登记不符，由此造成的后果有乙方负责。

3．乙方定期对全体职工进行法制和治安防范宣传教育，并书面记录活动情况，增强职工遵纪守法的观念，预防和减少各类违法犯罪活动。

4．乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等，均应由乙方自备，如果甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，并制定有关使用和管理协议，并按使用和管理协议执行，造成损失由责任人承担赔偿。

5．凡乙方职工违法犯罪，除按国家有关法律、法规处理外，造成甲方经济失的，由乙方赔偿甲方的全部经济损失。

6. 乙方必须管理好自己的工人，不得酗酒闹事，打架斗殴，倒卖工地上的任何财物。

五、消防要求

1．甲方负责施工项目消防工作的全面领导及施工现场的消防器材的整体消防安全布置，根据施工现场环境制定消防安全施工方案和安全防范措施。

2．甲方负责审查乙方的消防施工方案、消防应急预案及消防安全措施等，督促分包单位在施工过程中加以实施。

3．甲方定期、不定期对施工现场消防设备、设施进行检查、指导。对乙方在施工中不符合消防安全管理要求的责令其整改。如乙方在整改期内未能按要求整改完毕，甲方将根据相关规定对乙方进行处罚，有权责令乙方全面停工整改。

4．甲方根据施工部位、环境因素，制定消防措施，负责办理分包单位动火审批手续。

5．乙方必须服从总包单位消防安全管理，严格执行总包单位各项消防安全管理制度。

6．乙方负责本单位消防工作应与施工生产任务同计划、同检查，同布置，在安排生产任务的同时，要履行消防安全责任，落实消防安全措施。

7．乙方应建立本单位消防领导小组及义务消防队，认真落实各项消防制度，并按规定向现场施工人员进行防火安全宣传教育，配备消防安全管理人员。

8．乙方应定期对本单位施工环境进行检查，并落实整改措施，检查记录应报总包单位留存备案。

9．乙方应经常开展多种形式的消防安全教育，每月定期组织本单位职工召开消防安全教育会议和特殊工种安全教育会议，并有培训记录。

10．乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟或动用明火，消防器材不准挪作他用，消防器材前严禁堆物，电焊、气割作业应按规定办理动火手续；严格遵守“十不烧”规定。

11.乙方应在自己的施工区域内按照甲方的要求布置灭火器。

12.乙方特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经省、市地区的特种作业安全技术考核培训后，持证上岗，严禁违章无证操作，由于无证操作造成的事故，一切责任由违约方承担。

13.乙方在施工期间必须严格执行甲方的防火管理的各项规定，接受甲方的监督、检查、指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方在施工期间未按甲方的防火管理的各项规定施工或经营，导致甲方的一切经济损失均由乙方承担。

14.施工现场严禁吸烟，木工棚及仓库严禁烟火，并严格执行各类防火、防毒、防冻、防爆措施，悬挂明显的防火安全标识，配备消防器材。

15.易燃设施应符合消防要求。易燃易爆危险物品入场前须向总包单位提出申请，经过总包单位批准同意并验收合格后方可使用，日常管理中要分类存放，并配备足够的消防器材，悬挂明显的安全标识，落实专人负责管理。所有分包单位的易燃易爆危险品清单须上报至总包单位备案。

16.生活区内住宿的人员，必须遵守生活区、宿舍的消防管理规定，不准私自乱接乱拉电线和违章使用大功率电器，不得在床铺上吸烟。

17.发生火灾事故时，立即组织人员进行抢救，并同时向总包单位报告，保护好现场，并配合事故调查。

六、本协议规定内容与上级规定相抵触之处，以上级规定为准。

七、本协议未尽事宜，按上级有关规定执行。

本协议书自签字之日起生效至工程完工终止。

甲方：                                乙方：

法定代表人：          （盖章）        法定代表人：         （盖章）

年    月    日                      年    月    日

见证方：江苏春为全过程工程咨询有限公司

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

2021年建昌中学运动场改造工程

响应文件

供应商：（单位盖章）

年月日

针对评分要求供应商须提供如下评分细则导览表

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |
|  |  | 见响应文件页 |

目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、开标一览表

5、技术条款偏离表

6、商务条款偏离表

7、承诺书

8、投标单位资格要求涉及的证明材料

9、供应商关于资格的声明函

10、中小企业申明函

11、项目组成员

12、售后服务承诺书

13、相关业绩案例一览表

14、其他证明材料

附件1 响应函

致：常州市金坛区建昌中学

江苏春为全过程工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称）（项 	目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

供应商名称：        （公章）

地址：邮编：

电话：

授权代表签字：

日期：

附件2 法定代表人证明（格式）

致    （采购人）：

兹证明（姓名），性别年龄身份证号码现任我单位职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：           身份证号码：

单位注册号码：             单位类型：

供应商名称：（盖章）

日期：   年    月   日

粘贴被授权人（身份证复印件，正反面）

附件3 法定代表人授权委托书（格式）

致    （采购人）：

现委派_________________参加贵方组织的________________（项目名称、项目编号）采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

附授权代表情况：
姓名：_______________年龄：_______________性别：_____________

身份证号：________________________________
职务：_______________邮编：__________________________________
通讯地址：___________________________________________________
电话：_______________________传  真：__________________________

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人： （签字））

本授权书有效期：______年_____月_____日至______年______月______日

粘贴被授权人（身份证复印件，正反面）

附件4 开标一览表

项目名称：

| 投标人名称 | 报价(元) | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 是否小微企业 |  | （是或否） |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件5 工程量清单报价表

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人: |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  |  |  |  |  |
| 投标总价 （小写）: |  |  |  |  |  |
| （大写）: |  |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |  |
|  | (单位签字盖章) |  |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  |  |  |  |  |
|  | (签字盖章) |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |  |

| 工程项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

单项工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

分部分项和单价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第页共页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]＋[3] |  |  |
| 2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 3 |  | 安全文明施工省级标化增加费 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 4 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 6 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 7 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 8 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 9 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 10 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 |  |  |
| 11 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 | 0 |  |
| 12 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项综合费用＋单价措施项目综合费用－工程设备费 | 0 |  |
| 13 |  | 合计 | [2]~[12] | 100 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按暂列金额计入投标总价中。

| 材料暂估单价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人必须按材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按专业工程暂估价计入投标总价中

计日工表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

材料暂估价格表

工程名称：第页共页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计－工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项目合计＋[ 1 ]－不计税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 | [ 1 ]＋[ 2 ] |  |  |  |  |  |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：                                          第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标人填写。

2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

附件6 技术条款偏离表（格式）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：

1.投标人应当逐条对照招标文件“第四章 技术规范和要求”，就投标文件对技术规范和要求存在的偏差逐条做出说明；

2.如投标文件对服务规范和要求无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中第一行填写“无偏离”即可。

附件7 商务条款偏离表（格式）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离）（正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：

1.投标人应当逐条对照招标文件“第五章合同条款”，就投标文件对合同条款存在的偏差逐条做出说明；

2.如投标文件对服务规范和要求无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中第一行填写“无偏离”即可。

附件8 承诺书

（说明：本承诺书中内容仅供参考，1、2、3条为必须承诺选项，其余承诺选项投标人可根据自身情况进行修改。）

致：【常州市金坛区建昌中学】：

我公司自愿参加【2021年建昌中学运动场改造工程】，并针对本项目承诺如下：

1、工期承诺：我方承诺本项目施工工期为80日历天，

2、非联合体承诺：我方承诺本次非联合体参选，且中选后不会进行转包。

3、我方承诺不存在以下情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业或破产状态的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）供应商与采购人相关领导人员有亲属关系；

（5）供应商处于财产被接管或冻结状态；

（6）供应商自2018年1月1日以来存在骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全问题；

（7）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的参选。

（8）重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

（9）被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

附件9 投标单位资格要求涉及的证明材料

*9.1提供投标单位营业执照副本；市政公用工程总承包三级及以上资质，有效期内企业安全生产许可证；项目负责人市政公用工程二级(含)以上注册建造师证、建设行政主管部门核发安全生产考核合格证（B证）；

*9.2委托代理人及项目负责人（建造师）的社会保障机构盖章的养老保险缴纳证明（缴纳时间为2021年5月-2021年7月，其中任一月均可）

*9.3提供投标单位财务状况报告（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标当日不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年）；

*9.4提供投标单位近半年任意月份缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标单位，应提供相应的证明文件；

*9.5联合体要求：本项目不接受联合体参选，中选后不得转包。（详见附件8）

*9.6供应商不得存在的情形。（详见附件8）

*9.7依法缴纳社会保障资金的记录：提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

*9.8政府采购供应商信用承诺书（详见附件11）

以上*9.1）∽*9.8）材料为投标单位资格后审审查材料的必要材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标文件提交截止后补正，否则视作无效投标，上述资料必须按要求提供复印件装订在投标文件中。如若有要求“原件核查”的材料必须在投标截止时间前把原件（或公证件）随同投标文件一并提交以供核查，过时不予接收。在开标结束后采购代理机构或采购人将进行资格审查，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的投标单位不再进入后续评审。）

附件10 供应商关于资格的声明函

常州市金坛区建昌中学：

（1）我单位针对常州市金坛区建昌中学的采购编号：号采购文件标书中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果；

（2）我方已详细审查了全部采购文件，投标后，我们放弃对采购文件质疑的权利。

投标人法定代表人签章：

投标人（公章）：

年   月   日：

附件11 政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

附件12 中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

附件13 其他证明材料

内容：根据评分细则要求提供材料（格式自拟）

投标单位名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日